Cuadro de Implementación para tu ERP de Gestión de Costos

| Categoría | Concepto Clave / Fuente | Implementación Práctica en tu ERP | Beneficio Clave / Valor Añadido |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTRATEGIA Y GOBERNANZA DEL PROYECTO | Jerarquía ISO 19650 (OIR, PIR, AIR, EIR) (Manual BuildingSmart, Guía Propietarios) | Crear una estructura de proyecto de 4 niveles: 1. OIR (Organización): Módulo para definir KPIs globales de la empresa (ej. "Reducir desviación de costos un 5% anual"). 2. PIR (Proyecto): Al crear un proyecto, se vinculan metas específicas derivadas de los OIR. 3. AIR (Activo): Checklist de requisitos de información para la entrega final al cliente (ej. "Plan de mantenimiento de equipos"). El proyecto no se puede cerrar si el AIR no está 100% completo. 4. EIR (Intercambio): Se traduce en las reglas de permisos, formatos y entregables del proyecto. | El ERP deja de ser una herramienta transaccional y se convierte en el repositorio de la estrategia del cliente, vinculando la operación diaria con los objetivos de negocio. |
| ESTRATEGIA Y GOBERNANZA DEL PROYECTO | Caso de Negocio y Visión de Ciclo de Vida *(Guía Propietarios - Cap. 4)* | Incluir un módulo de "Caso de Negocio" por proyecto donde se registren: * Beneficios esperados (VAN, TIR). * Análisis de alternativas. * Costo de Ciclo de Vida (CCV): Un campo que acumule el costo de construcción (CAPEX) + el costo de operación estimado (OPEX) para tomar decisiones de ingeniería de valor. | Permite al gerente evaluar si una solución más cara de construir pero más barata de mantener (ej. una fachada de mayor calidad) es la mejor inversión a largo plazo. |
| ESTRUCTURA DE DATOS Y CLASIFICACIÓN | Clasificación Estandarizada (OmniClass/Uniclass) (Análisis Inicial, Guías BIM) | El backbone de la base de datos. Cada entidad (APU, Recurso, Partida de EDT) tiene un campo obligatorio "Código de Clasificación" según un estándar elegido por el cliente (configurable por proyecto). | PREPARACIÓN PARA BIM. Esta es la clave para que en el futuro puedas importar metrados de un modelo IFC de forma automática, sin mapeos manuales. |
| COLABORACIÓN GRANULAR Y PERMISOS | Matriz de Responsabilidad (RACI + Zonas) (BIMForum BxP, Guía Propietarios) | Permitir la creación de una matriz bidimensional: * Filas: Partidas de la EDT / Tipos de objeto (Estructura, MEP, Arquitectura). * Columnas: Zonas/Áreas del proyecto (Zona L01-A, L01-B, etc.). En cada celda, asignar un responsable con permisos de edición y un rol en la matriz RACI (Responsable, Consultado, Informado). | Control granular: un especialista en MEP solo puede editar los APUs de MEP en su zona asignada, pero puede "consultar" los de estructura en la misma zona para verificar interferencias. |
| COLABORACIÓN GRANULAR Y PERMISOS | Nivel de Información (NDI / LOD) (Manual BuildingSmart, Guía Propietarios) | Definir 5-6 niveles de información (NDI-1 a NDI-6). 1. Al asignar una tarea, el gerente define un "NDI Objetivo" (ej. "Entregar presupuesto de estructuras con NDI-3"). 2. El especialista, al trabajar, clasifica sus entregables con un "NDI Alcanzado" . 3. El ERP bloquea el cierre de la tarea si el NDI Alcanzado es inferior al Objetivo. | Claridad absoluta sobre el nivel de detalle esperado en cada fase. Evita sobrecostes por modelar de más o riesgos por modelar de menos. |
| COLABORACIÓN GRANULAR Y PERMISOS | Competencias y Certificaciones (BIMForum BxP - "BIM Manager & Modeler Requirements") | Módulo de "Competencias de Usuario". El administrador puede marcar qué certificaciones (CM-BIM, CD-BIM, etc.) o habilidades tiene cada profesional. El ERP puede restringir la asignación de roles críticos (ej. "Revisor de Base Maestra") solo a usuarios con la competencia requerida. | Asegura la calidad y reduce el riesgo de errores por falta de capacitación. Profesionaliza el uso de la plataforma. |
| GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y RIESGOS | Sistema de Incidencias (BCF-like) (Manual BuildingSmart - BCF) | Implementar un sistema de incidencias donde los especialistas puedan: 1. Crear una incidencia (ej. "Conflicto entre mi conducto y la viga del especialista X en la zona Y"). 2. Vincularla a una o varias partidas de la EDT. 3. Asignarla a otro rol. 4. Hacer un seguimiento de su estado (Abierta, En revisión, Resuelta). | Cada incidencia abierta se convierte en un riesgo de costo. El ERP puede generar alertas y reportes de "Riesgo de sobrecosto por incidencias de diseño abiertas". |
| GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y RIESGOS | Clash Matrix (Matriz de Coordinación) (BIMForum BxP) | Crear una matriz que defina la jerarquía de disciplinas (ej. Estructura tiene prioridad sobre MEP). Esta matriz se usa en el sistema de incidencias para sugerir a quién asignar un problema o quién debe ceder en una negociación de espacio. | Agiliza la resolución de conflictos al tener reglas predefinidas. |
| CONTROL DE ENTREGABLES Y CALIDAD | Entregables Obligatorios y Nomenclatura (BIMForum BxP) | 1. Por Hito/Proyecto: Definir una lista de "Entregables Obligatorios" (ej. "Para validar el presupuesto de estructuras, subir archivo XLS con respaldo y PDF con planos"). 2. Máscara de Nomenclatura: Definir una máscara de nombre de archivo (ej. PROY_DISC_ZONA_FECHA.*). El ERP valida que los archivos subidos cumplan con la máscara y los rechaza si no. | Orden documental absoluto. Facilita la búsqueda y auditoría. Automatiza el control de calidad de la información entregada. |
| CONTROL DE ENTREGABLES Y CALIDAD | Verificación y Aprobación (Workflow) (Análisis Inicial) | Motor de workflow BPMN integrado. El especialista termina su APU y lo envía. El sistema automáticamente notifica al revisor correspondiente y inicia un flujo de aprobación/rechazo con comentarios. | Formaliza el proceso colaborativo. Aporta trazabilidad legal y de gestión. |
| INTEGRACIÓN COSTO-TIEMPO (4D/5D) | Curva S y Valor Ganado (EVM) Automáticos (Análisis Inicial) | 1. Al vincular partidas del presupuesto a actividades del cronograma, el ERP genera automáticamente el flujo de caja y la Curva S. 2. Al introducir datos reales de avance y costo, el ERP calcula automáticamente los indicadores PV, EV, AC y las desviaciones (CPI, SPI). | Control de proyecto en tiempo real. Toma de decisiones proactiva ante desviaciones. |
| ENTREGA AL CLIENTE Y OPERACIÓN (6D) | Generación Dinámica de COBie (Guía Propietarios - COBie) | Estructurar la base de datos de APUs y recursos para que mapee directamente a las tablas del estándar COBie (TIPO, COMPONENTES, ESPACIOS, ATRIBUTOS). Incluir un botón "Exportar COBie" que genere el archivo .xlsx estándar con todos los datos del proyecto. | Tu ERP se convierte en la fuente de la verdad para la fase de operación del edificio (FM), entregando al cliente el inventario completo de activos con sus datos de garantía y mantenimiento. |
| ENTREGA AL CLIENTE Y OPERACIÓN (6D) | Modelo de Información del Activo (AIM) (Guía Propietarios, Manual BuildingSmart) | Al finalizar un proyecto, ofrecer una funcionalidad de "Archivar como AIM". Esto crea un snapshot de todo el proyecto (APUs finales, presupuesto ejecutado, cronograma real, archivo COBie) que queda vinculado al activo en un portafolio de "Activos en Operación". | Crea un gemelo digital financiero del activo. El gestor de FM puede consultar este histórico para futuras reformas o para presupuestar el mantenimiento con datos reales. |
| INTEGRACIÓN FUTURA (BIM) | API-First y Preparación para IFC (Análisis Inicial) | 1. API-First: Cada acción del ERP (consultar APU, obtener costo de partida, subir metrado) debe tener un endpoint de API. Es la base para la futura conexión con software BIM. 2. Importación de IFC (a futuro): Preparar el sistema para, en una siguiente fase, poder leer un archivo IFC, identificar los códigos de clasificación de los elementos y crear automáticamente las partidas y metrados en el ERP. | Tu ERP no será un obstáculo en la era del BIM 5D, sino el orquestador principal de la capa de costos del Gemelo Digital. |

Este cuadro es tu hoja de ruta estratégica. Te recomiendo abordar la implementación por fases, empezando por la Estructura de Datos (Clasificación) y la Estrategia de Proyecto (ISO 19650), que son los cimientos sobre los que se construye todo lo demás.